

Beatriz Victorino 01212184

Gabriela Noleto Costa 01212061

Hanna Santos 01212068

Lucas Lacerda 01212151

Victor Afonso 01212124

Victor Gomes 01212142

Pedro Tresmondi 01212138

Backlog

Andamento da primeira sprint

# Sumário

# [User Story.......................................................................................2](#_Toc81416882)

# [Release Planning............................................................................2](#_Toc81416883)

# [Protótipo do site............................................................................3](#_Toc81416884)

# [Criação e configuração do projeto GitHub....................................3](#_Toc81416885)

# [Elaboração do Banco de Dados.....................................................3](#_Toc81416886)

# [Preparar o Arduino........................................................................4](#_Toc81416887)

# [Instalação do Equipamento...........................................................4](#_Toc81416888)

# [Criação do slide..............................................................................4](#_Toc81416889)

# [Apresentação para o cliente..........................................................5](#_Toc81416890)

# User Story

Nosso cliente (estacionamento de um Shopping center em São Paulo) nos contatou com a intenção de aumentar o fluxo de clientes e melhorar a experiencia do usuário. O fluxo do estacionamento continua bom, sendo melhor nos fins de semana, mas nosso cliente espera que o fluxo de semana seja maior.

## Release Planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Início | Entrega da primeira sprint | Entrega da segunda sprint | Finalização e entrega completa do projeto |
| Criação do Website institucional | Diagrama da solução | Fluxo do suporte | Entrega do Projeto |
| Criação e configuração do GitHub | Diagrama da solução Técnica | Ferramenta Helpdesk | Refinamento de todos os Backlog |
| Elaboração do Banco de dados | Backlog refinado |  | Sustentação do Projeto |
| Preparar o Arduino | Backlog Sprint |  |  |
| 19/08/2021 | 09/09/2021 | 18/10/2021 | 29/11/2021 |

Etapas do planejamento da Primeira Sprint (09/09/2012)

# **1-** Protótipo do site **07/09/2021:**

* 1. Elaboração do Dashboard **06/09/2021:**

Hanna Santos;

Gabriela Noleto;

Victor Gomes.

* 1. Criação da Autenticação **06/09/2021:**

Gabriela Noleto;

Victor Gomes.

* 1. Arquitetar o Gerenciamento de Perfil **06/09/2021:**

Pedro Tresmondi;

Victor Gomes.

* 1. Elaboração do design do site **06/09/2021:**

Hanna Santos;

Gabriela Noleto;

Victor Gomes.

* 1. Desenvolvimento do logo **06/09/2021:**

Victor Gomes.

# **2-** Criação e configuração do projeto GitHub **06/09/2021:**

Hanna Santos.

## **3-** Elaboração do Banco de Dados **07/09/2021:**

Pedro Tresmondi;

Lucas Lacerda.

**07/09/2021:3.1-** Execução de Script de inserção de registros **07/09/2021:**

Pedro Tresmondi;

Lucas Lacerda.

**3.2-** Execução de Script de Consulta de Dados **07/09/2021:**

Pedro Tresmondi;

Lucas Lacerda.

# **4.0-** Preparar o Arduino **07/09/2021:**

Lucas Lacerda.

**4.1–** Executar código Arduino **07/09/2021:**

Victor Afonso.

**4.2-** Teste do sensor LM-35 **07/09/2021:**

Lucas Lacerda.

# **5.0-** Instalação do Equipamento **07/09/2021:**

Beatriz Victorino.

**5.1-** Instalação do totem **07/09/2021:**

Beatriz Victorino.

# **6.0-** Criação do slide **07/09/2021:**

Lucas Lacerda.

# 

# **7.0**- Apresentação para o cliente: **09/09/2021:**

Pedro Tresmondi;

Beatriz Victorino;

Hanna Santos;

Victor Afonso;

Lucas Lacerda;

Victor Gomes;

Gabriela Noleto.

# 